기술 도입 제안 (요약)

AWS 배포 · CI/CD · Spring AI

동네마켓 · 제안자: 팀장(공통구조·Admin) · 2026-06-29

프로젝트를 “동작하는 API”에서 “운영되는 서비스”로. 3가지를 비용 0·단계적·팀장 주도로 도입합니다.

# 1. 제안 — 무엇을, 왜

| 기술 | 한 줄 이유 (Why) | 핵심 장점 |
| --- | --- | --- |
| CI/CD (GitHub Actions) | PR마다 자동 빌드·테스트 → 깨진 코드의 develop 유입 차단 | 통합 품질·리뷰 속도, 공개 레포 무료 |
| AWS 프리티어 배포 | 실제 URL로 떠 있는 서비스 → 시연·QA·포트폴리오 가능 | 12개월 무료, 실무 표준 경험 |
| Spring AI (Admin) | 관리자 페이지에 AI 자원관리(신고 분류·자연어 질의)로 차별화 | 로컬 Ollama 비용 0, 발표 임팩트 |

# 2. 기술적 한계와 대응

| 한계 | 대응 |
| --- | --- |
| AWS 프리티어 12개월 한정, t2.micro RAM 1GB | 학습·시연엔 충분. DB는 MySQL 컨테이너로 비용 회피 |
| Ollama는 프리티어 EC2에서 구동 불가 | 데모는 로컬 PC. 코드는 공급자 비종속 → 호스팅 API로 한 줄 교체(코드 변경 0) |
| Spring AI 환각 가능성 | AI는 제안만, 최종 처분은 관리자 수동 + 타입 검증 |
| 초기 셋업·학습 비용 | 공통구조 담당(팀장)이 셋업 주도, 팀원은 평소대로 PR |

# 3. 비용 · 도입 단계

비용: GitHub Actions(무료) + GHCR(무료) + AWS EC2 t2.micro(12개월 무료) + Ollama 로컬(무료) → 합계 0원.

| 단계 | 내용 | 팀원 영향 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 공통 CI: PR 자동 빌드+테스트 | 없음 (평소대로 PR) |
| Phase 2~3 | Docker 이미지화 + AWS 자동 배포(CD) | 없음 (팀장 주도) |
| Phase 4~5 | Spring AI PoC(신고 triage·자연어 질의) | 없음 / 도메인 협의 |

# 4. 결론 — 의사결정 요청

- 세 기술 모두 비용 0 · 단계적 · 팀장 주도 → 팀원 부담 최소.

- 한계는 모두 설계로 우회 가능 (특히 Ollama는 공급자 비종속 설계로 해소).

요청: 이번 회의에서 Phase 1(공통 CI) 도입에 합의 → 이후 단계는 진행하며 재논의.

상세 근거: docs/proposal/01-tech-adoption-proposal.md / lead-only/09·10 조사 문서